项目章程

* **项目名称**

二货二手物品交易App

* **项目经理**

韦俊豪

* **项目背景**

现在大学生常会有一些闲置物品，放着自己又不用，丢了又可惜，以一个自己能接受的价格处理掉无疑是一个好方法。又正好有一些人需要这些物品，并且对这些物品的要求不是很高，他们就可以从其他人那里用一个较低的价格买到自己需要的物品。还有每年毕业季，毕业生很多物品不想带回家，或者不再需要，他们经常会在跳蚤市场卖掉他们，而App的形式会更加便利，安全。

* **项目目标**

建设并运营一个大学生二手交易平台，为在校大学生提供便捷的二手交易服务。

* **项目范围**
  + 用户支持：登录，修改个人信息，发布商品，发布求购信息
  + 学生采购：货物查询及浏览、预约、个人中心、买家卖家私聊；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
  + 学生管理：对自己的商品管理，对自己的求购信息管理
* **进度**
  + 2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2021．1月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**