|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目角色** | **利益相关程度** | **影响水平** | **特点分析** | **管理策略** |
| 韦俊豪 | 项目经理 | 高 | 高 | 具有项目管理能力 |  |
| 李硕 | 产品经理 | 高 | 高 | 熟悉互联网和网购产品，了解用户特征，对产品品质要求高。 | 产品方面必须以他的意见为主，重要事情多与他沟通协商。 |
| 杨雯皓 | 技术专家 | 高 | 高 | 有开发、设计经验。 | 技术以他为主导，充分授予其在技术工作和领导上的信任及权力 |
| 杜世龙 | UE/UI 设计师 | 高 | 高 | 掌握界面设计工作，能够关注用户使用特征。 | UE/UI以她为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 张树林 | 测试专家 | 高 | 高 | 细心、耐心，融洽地与技术团队配合。 | 质量以他为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 陈光辉 | 学生代表 | 高 | 中 | 大学三年级学生，时尚、爱购物，有丰富的网购经验 | 与其充分交流沟通，了解学生的购物特点，以及学生对于闲置物品的看法，在项目过程中多与其沟通和听取意见，发动其联系更多学生收集需求 |
| 闲鱼 | 竞争对手 | 高 | 低 | 有较强的电商影响和基础 | 研究其优缺点，取其所长，攻其所短 |